「市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程」應徵須知
壹、總則
 一、標的名稱：「市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程」（以下簡稱本採購）。
 二、履約地點：本校力行校區
 三、採購內容： 
市定古蹟原日軍臺南衛戍病院1層木構造講堂及周邊排水溝、連接走廊修復工程。
 四、依據：
國立成功大學（以下簡稱本校）依據政府採購法、機關異質採購最低標作業須知、採購評選委員會組織準則及其他相關規定辦理。
貳、廠商資格
    丙等以上綜合營造業，應具有「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法」第14條第2項資格之工地主任及第12條資格之傳統匠師或專業技術人員（詳投標須知）。
參、應徵方式
 一、凡符合本案投標資格之廠商應於公告期限內領取審查須知等相關資料(領取內容詳發包資料清單)。
二、於收件截止期限內（詳投標須知），提送本案服務建議書、簡報書面資料、簡報電子檔光碟片參加審查。
肆、服務建議書提送方式及收件截止日期
規格封(含服務建議書10份、第二階段規格標簡報書面資料5份、簡報電子檔光碟片2片)、證件封及標單封於收件截止期限前以郵遞、專人送達招標機關刊登於政府採購公報上所指定之場所，以上文件全部或一部份逾時送達者視為未送達，均取消參選資格。經本校收受之服務建議書文件，於審查會議結束前不得以任何理由請求發還或更改。審查會議不接受除規格封以外其他補充或新增文件資料。
伍、服務建議應包含之主要內容及撰寫格式
一、服務建議主要內容：

投標廠商必須於投標前親赴現場拍照及勘查，提出圖面及文字表達其施工計劃、預定進度、施工方法及界面處理等方案，其內容至少包括下列各項：

(一)廠商古蹟、歷史建築修復之經驗與實績：
提供最近三年所承攬之古蹟、歷史建築修復工程，須檢附結算驗收證明書，並列出建築形態規模、工程金額或決算金額及履約情形；另列出最近三年承攬古蹟之工程查核成績或工程品質優良獎。
(二) 廠商組織及主要工作人員：
廠商之施工團隊組織簡介，並說明本案聘任之工地主任、品管人員、勞安人員、專任技師、傳統匠師及專業技術人員之勞雇關係、職務、經歷、專業能力、參與程度及特色。
(三) 工程執行計畫： 
1、對本工程或學校需求熟悉度(檢附現場勘查照片)。
2、針對本工程提出整體施工計畫、品質計畫大綱及施工預定進度期程，含施工工法、施工順序及進度管控、主要施工工項之施工計畫說明。
3、除設計書圖外，承商對提升本工程品質之工法、採用材料設備之規格、品牌或縮短期程之承諾。
4、針對本案牆體木板條灰作、洗石子等泥作工項提出分項施工計畫。
（四）簡報及答詢
 二、裝訂說明：
(1) 服務建議書以中文橫式撰寫以A4或A3規格模式左側膠裝裝訂一式8份，另2份不裝訂。
(2) 前項服務建議書不限頁數，檢附資格證明文件、企劃書封面、封底、目錄、學經歷及服務經驗等附件。
(3) 服務建議封面標題統一為「市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程」，於每一份封面(或封面裡)加蓋投標廠商及負責人印章。
(4) 服務建議內容不得有虛假不實、偽造文書等情事，如經發現依政府採購法及相關規定辦理。 

陸、簡報書面資料及簡報電子檔光碟片封面與內容

廠商簡報書面資料及光碟片須分裝，並於封面及光碟片上標明工程廠商之名稱，及標的名稱「市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程」。
柒、審查流程、審查項目
 一、審查流程：
1、先由本採購工作小組就受評審廠商是否完成資格登記及是否符合應徵須知規定事項作初步審查，並填入投標廠商資格審查表中。

2、獲資格審查通過之廠商，應依本校通知之簡報時間前到通知地點報到，屆時未派員簡報者，簡報及答詢乙項為零分。各投標廠商之工程負責人或持有委託書之代表人應親自向審查委員會簡報（廠商代表不得超過5人），時間不得超過20分鐘，時限前三分鐘按鈴一次，結束時按鈴一次，應立即停止簡報，回應審查委員答詢10分鐘(採統問統答方式)，審查委員有權酌予增減。各投標廠商簡報時其他廠商應退席，審查委員評分時所有投標廠商一律退席。

3、待各廠商簡報答詢後，由出席審查委員依綜合評分表之評分項目逐項評分，評分方式採總評分法，以一百分為滿分，評分加總後之總平圴分數達80分以上者為合格廠商，合格廠商始得進入第三階段價格競標，以最低標為本案承攬廠商；總評分評比結果其總平均分數如未達80分，不得作為價格競標對象。
4、評分表由審查委員於審查完成簽章彌封後，交工作小組人員唱票計分用。
5、審查委員會會議之決議，應有委員總數二分之一以上出席，出席委員過
   半數之同意行之。
二、審查項目：詳綜合評分表
1、廠商古蹟修復之經驗與實績：25分。
2、廠商組織及主要工作人員：25分。

3、工程執行計畫：40分
4、簡報及答詢：10分。
三、凡有左列情形之一者，取消其應徵資格：
1、資格經審查不符合規定者。
2、未在截止期限前依本須知第肆條規定提送所有書圖文件者。
3、同一廠商提送二種以上企劃書，或於企劃書附加任何條款，以保留其接受、拒絕得標或簽約之義務者。
4、依政府採購法第一百零三條規定不得參加投標者。
5、其他任何有違反應徵規定及要求情事者，提請審查委員會討論。

捌、其他注意事項：
 一、投標廠商所提服務建議書，未入選者本校得保留2份，其餘服務建議書，參選廠商得於審查後2週內申請退還，逾期本校不負保管之責，參選之廠商不得要求賠償。
 二、投標廠商所使用、引用之任何計畫、程序及文章等有形或無形之工作或創新，不得侵犯他人之專利權、著作權、商標及商業機密，任何侵犯他人智慧財產權之情事者，概由參選之廠商負一切法律責任。
 三、廠商對本應徵須知及本校提供之其他相關資料應予詳閱，並自行前往現場勘查，聯絡人楊淑媚，電話06-2757575轉50647。
 四、廠商為服務建議書及設計圖說所投入之任何成本及其他相關費用，本校不另給付。

 五、本須知如有未盡事宜，依政府採購法相關規定辦理。
六、本須知為本採購契約書之附件，與契約書具同等效力。

    「       市定古蹟原日軍臺南衛戍病院講堂(臺文系多功能教學講堂)修復工程
   綜合評分表

	項次
	審查項目
	配分
	投標廠商編號

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	一
	廠商古蹟修復之經驗與實績：

提供最近三年所承攬之古蹟、歷史建築修復工程，須檢附結算驗收證明書，並列出建築形態規模、工程金額或決算金額及履約情形；另列出最近三年承攬古蹟之工程查核成績或工程品質優良獎。
	25分
	
	
	
	
	

	二
	廠商組織及主要工作人員：

廠商之施工團隊組織簡介，並說明本案聘任之工地主任、品管人員、勞安人員、專任技師、傳統匠師及專業技術人員之勞雇關係、職務、經歷、專業能力、參與程度及特色。
	25分
	
	
	
	
	

	三
	工程執行計畫： 

1、對本工程或學校需求熟悉度(檢附現場勘查照片)。

2、針對本工程提出整體施工計畫、品質計畫大綱及施工預定進度期程，含施工工法、施工順序及進度管控、主要施工工項之施工計畫說明。

3、除設計書圖外，承商對提升本工程品質之工法、採用材料設備之規格、品牌或縮短期程之承諾。

4、針對本案牆體木板條灰作、洗石子等泥作工項提出分項施工計畫。
	40分
	
	
	
	
	

	四
	簡報及答詢
	10分
	
	
	
	
	

	得分加總
	100分
	
	
	
	
	

	合格者▲或不合格者▽
	
	
	
	
	
	

	意見(理由)
	

	查注意事項
	一、廠商評分總分達90分以上及80分以下者，請審查委員述明理由。

二、本表審查完成後於右下角折線彌封。

三、審查委員應全程參與並親自為之，不得代理，避免遲到早退。

四、參選廠商之所有審查委員之平均得分達80分，始得列入合格廠商之
價格競標對象。

五、投標廠商未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性，
故仍須納入審查，惟簡報與詢答項目應評為零分。
	審查委員簽名







審查委員編號：
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